## Slide 1: 접근제어 에이전트 수행 기획안
아카시아팀 (Friday)
AI Agent 기반 실무형 개발자 양성과정

## Slide 2: 프로젝트 개요
01
항목 | 내용
프로젝트명 | 접근제어 에이전트 (Friday)
팀 명 | 아카시아팀
진행 일시 | 2026-05-21 ~ 2026-06-08
프로젝트 목표 | 접근 제어를 통한 사내문서 RAG 및 에이전트 환경 구성
프로젝트 개요 | 신뢰·보안 문제로 막혀 있던 사내 AI 에이전트에 출처·권한·안전을 더해 실제 도입을 가능하게 한다.
타깃 사용자 | 주 사용자: 일반 직원 — 사내문서 정보 및 DB 쿼리 조회결과를 매번 인사/IT에 문의. 사용 시나리오: 직원이 질문을 하면 에이전트가 라우팅·권한확인·문서검색·환각검사를 수행하고 결과로 출처가 달린 답변(권한 밖이면 접근 차단 안내)을 받는다.

## Slide 3: 수행 계획서 요약
02
항목 | 내용 |  |  | 
솔루션 정의 | 입력 | 자연어 질의 |  | 
 | 처리 | 라우팅 → (다중쿼리) → 권한 pre-filter → 검색 → 문서평가 → (도구 시 사유 승인) → 생성 → 환각검사 → 재시도 |  | 
 | 출력 | 출처 인용 답변(SSE 스트리밍). 권한 밖이면 접근 차단 |  | 
 | 핵심기능(3가지) | 권한 인식 검색 – FGA pre-filter(폴더·테이블)로 검색 전 차단 답변 신뢰성(Self-RAG) – 문서평가+환각검사 재시도 3) 안전한 실행(HITL) – 민감도구 사유 기재 후 본인 승인 |  | 
차별점 | 권한별 접근제어(폴더·테이블·개인 위임) · 민감작업 사유 게이트 통합 |  |  | 
기술 스택 & 아키텍처 구상 | LLM / 모델 | OpenAI gpt-4.1-mini (교체 가능) | 개발 환경 | ClaudeCode
 | 외부 연동 | OpenFGA · PostgreSQL(DB, Cache, pgvector) | 배포 형태 | 웹(Vite) + FastAPI (SSE)
입력 · 전처리
질의 입력 → load_memory → rewrite_query
라우터 에이전트
질의 의도 분류 → 4분기 라우팅
문서검색 · 도구실행 · 역량질의 · 명확화
문서 검색 (Self-RAG)
권한 필터 → 검색 → 문서 평가
품질 미달 시 질의 재작성 재시도
도구 실행 (HITL)
tool_gate → 사람 승인(confirm)
justify_execute 도구 실행 루프
응답 생성 · 검증
generate → 환각 검사(재생성)
save_memory → END
역량 질의
시스템 능력·범위 응답
generate 생략 → save_memory → END
명확화 (interrupt)
모호한 질의 사용자 재확인
권한검색 또는 도구실행 재분기

## Slide 4: 일정 & 마일스톤
03
주차 | 단계 | 주요 활동 / 산출물 | 담당자
1 주차 | 기획·인프라 | core 공용 인프라(로더·청커·임베더·벡터스토어·리트리버) | 하동구
2 주차 | 개발(그래프) | 워크플로우(라우터·검색·Self-RAG), 멀티턴 메모리, FastAPI(SSE), 웹 프론트 | 하동구
3 주차 | 개발(접근제어·도구) | OpenFGA 접근제어, HITL 승인, DBA 에이전트, 권한 에이전트 | 하동구
4 주차 (발표주) | 평가·데모 | eval 회귀 채점, 데모 시나리오, 발표 준비(~6/8) | 하동구

## Slide 5: 역할 분담 & 협업 규칙
04
작업 규칙 & 형상 관리 | 내용
R&R | 기획·리서치·개발·테스트·문서·발표 1인 수행
작업 규율 | 플러그인 [Superpowers] spec → plan → 구현 → 테스트(pytest) → eval 회귀 확인을 DoD
형상 관리 | Git/GitHub(https://github.com/ACACIANh/company-rag)
의사 결정 기록 | 설계 판단을 ADR 문서화 - 약 50 여건(docs/superpowers/decisions/)

## Slide 6: 예상 리스크 & 성공 기준
05
예상되는 어려움 / 리스크 (3가지) | 
환각·근거 없는 오답 | Self-RAG(문서평가+환각검사 후 재시도) + 출처 인용
권한 오설정에 따른 정보유출 | FGA 검색 전 pre-filter + 부트스트랩 정합화(seed --prune) + 접근 테스트(FGA 72+건)
LLM·외부 인프라 의존(비용·지연·장애) | ABC+Factory로 프로바이더 교체 + FGA TTL 캐시
성공 기준 (이 프로젝트가 ‘성공했다’고 말할 수 있는 조건) | 
측정 체계 | eval 회귀 채점 보유(tests/eval/questions.yaml + runner): recall@k(1·3·5) / keyword 적중률 / MRR / route 정확도. 변경 시 회귀 확인이 DoD. (정량 목표치는 미설정)
정성적 기준 | 데모 시나리오 정상 동작, 권한 차단 시나리오 시연(권한 밖 질문→접근 거부), 출처 인용 답변 시연

## Slide 7: 마치며
06
애로 사항: 다양한 case 의 회사 형태 중 하나를 정하지 못하여 접근제어 권한 모델링 — 폴더/문서/테이블 권한을 여러 차례 재설계(ADR 0011→0015·0028·0047·0050 등)
아쉬운 점: 흐릿한 방향성 및 기술/기획 추가, 초기 에이전틱 구성 미흡
향후 계획: 평가 지표 자동화, 정량 목표치 수립, 프로덕션 배포